Deliverables für Audit 1

**-Abgabe Freitag 11.11 , 6 Uhr**

**- Foliensatz inkl. Foliennotizen**

* Problemstellung und Herleitung der Zielsetzung [Herleitung siehe Expose+Recherche]
  + Exposé, Recherche, Alleinstellungsmerkmale (Exposé)
* Zielsetzungen sowie Begründung des Vorgehens zur Erreichung dieser [Begründung des Vorgehens = Methoden Mensch zernierter Entwicklungsprozess]
  + Die Ausarbeitung anhand der Zielsetzung, siehe unten
* Erläuterung der Abwägung der gewählten Methoden im Vorgehen
  + Siehe Methoden Mensch zernierter Entwicklungsprozess + Begründung und Planung, Miro, Domänenmodell, Stakeholder,
* ggf. erste Modellierungen und Modellierungsbegründungen
  + erste Risiken, Erfordernisse + Anforderungen, Zielhierarchie?
* Weitere Artefakte: [Spezifikation des ersten technischen/architekturellen Proof-of-Concepts (PoC)]
* Deliverables für den 2. Audit ([Projektplan](https://ilias.th-koeln.de/goto.php?target=git_16854))

**Aufgaben**:

* Projektplan (Audit 1 - 01.11.22, Restliche Audits 6.11.22) - Frederik
* Domänenmodell (6.11.22) - Philipp
* Stakeholderanalyse (6.11.22) - Sebastian
* Prüfung Zielhierachie (6.11.22) - Frederik
* Risikoanalyse (6.11.22) - Sebastian
* Alleinstellungsmerkmale (6.11.22) - Frederik
* Anforderungsermittlung (9.11.22) - Philipp
* Zusammenstellung Auditfolien (10.11.22)